DD 07-08-2023 DTT-interfaces

Afbeelding met Menselijk gezicht, tekst, person, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Global-LIMS.

-lab  
-indoor  
-outdoor  
-simulation

BART de Bruin: voor de test worden gedaan, wordt er een test in APMEA gedaan, dan in Enschede. Till that point we should keep that up and running.

Desktop-tool reading from unilab/interspec, and put that in CONTACT. XPERT is being rebuild. Information is given, but after that no answer is got back.

Waldemar: XPERT heeft nog wel wat tijd nodig voordat het is omgebouwd naar CONTACT.

Bart: we are really blind, we don’t know the planning of the CONTACT-implementation.

APMEA has high expectations of using the CLIENT-tool of FEA.

At the end XPERT is needed to run the simuliations.

Voorstel: ga hei-sessie organiseren om een globale planning te krijgen. Ze krijgen veel vragen vanuit APMEA.

CONTACT moet offerte maken om het eea te gaan realiseren. De globale planning moet nog gemaakt worden.

With XPERT we create specifications, without it we cannot create any tyre.

BASELINE = finished-good-frame will be basically the same. Only files stored in a different place.

Mihar: denkt dat de beschrijving die we in het verleden gemaakt hebben, voldoende is voor nieuwe CONTACT-LIMS. Dat is natuurlijk niet zo. Functioneel wel, maar deze moet technisch worden omgebouwd naar de nieuwe omgeving.

Acties:

Henrique, gaat met Patrick overleggen om te zien of Farideh de interface met CLIENT-TOOLING FEA ook kan gaan beschrijving op de manier waarop dit met XPERT gedaan is. We zullen eerst zelf moeten bedenken hoe het eea. moet gaan werken voordat we CONTACT uit kunnen leggen wat er gemaakt moet worden.

Bart, wil nog steeds een meeting om de globale-planning door te nemen. Henrique gaat dit met Patrick bespreken.